| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| XÃ LAO BẢO | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: /KH-UBND | Lao Bảo, ngày tháng 6 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

Xây dựng kho dữ liệu số, bản đồ số thông minh

và trung tâm điều hành thông minh (IOC) xã Lao Bảo giai đoạn 2026 - 2028

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22/6/2023;

Căn cứ Luật Dữ liệu ngày 30/11/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi số hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến và dựa trên dữ liệu giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt Khung kiến trúc số tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 26/02/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên cả 03 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số;

Căn cứ Kế hoạch số 1785/KH-UBND ngày 07/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ nhu cầu xây dựng kho dữ liệu số dùng chung, bản đồ số thông minh và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã Lao Bảo.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất của xã Lao Bảo trên nền tảng Kho dữ liệu số tập trung, Bản đồ số thông minh và các công cụ hỗ trợ chỉ đạo, điều hành; bảo đảm dữ liệu được thu thập, chuẩn hóa, cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã; góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Từng bước xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê, trực quan hóa dữ liệu và Dashboard điều hành phục vụ công tác theo dõi, phân tích, giám sát và hỗ trợ ra quyết định của lãnh đạo xã; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khai thác, phân tích dữ liệu và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành.

Nghiên cứu, từng bước tích hợp các chức năng điều hành thông minh trên cơ sở các nền tảng dùng chung của tỉnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Việc xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) được xem xét triển khai theo lộ trình phù hợp, khi bảo đảm các điều kiện về hạ tầng, dữ liệu, nguồn lực và theo định hướng của cấp có thẩm quyền.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến cuối năm 2026

- Hoàn thành rà soát, xây dựng danh mục dữ liệu số dùng chung của xã.

- Thu thập, chuẩn hóa dữ liệu thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn.

- Hình thành Kho dữ liệu số dùng chung ban đầu.

- Hoàn thành xây dựng Bản đồ số thông minh xã Lao Bảo phiên bản 1.0.

- Hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu cơ bản của 100% thôn, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; từng bước bổ sung, hoàn thiện dữ liệu số theo lộ trình triển khai của Kế hoạch.

b) Đến cuối năm 2027

- Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa và hoàn thiện các lớp dữ liệu chuyên ngành.

- Tích hợp các dữ liệu được phép khai thác từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Hoàn thiện Bản đồ số thông minh phiên bản 2.0.

-Xây dựng các báo cáo, thống kê, phân tích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

c) Đến cuối năm 2028

- Hoàn thiện hệ thống dữ liệu số phục vụ quản lý và điều hành.

- Nâng cao năng lực trực quan hóa, phân tích và khai thác dữ liệu.

- Nghiên cứu tích hợp các chức năng điều hành thông minh trên cơ sở các nền tảng dùng chung của tỉnh.

- Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai thác và tra cứu dữ liệu khi đủ điều kiện triển khai.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nguyên tắc thực hiện

- Dữ liệu được thu thập một lần, sử dụng nhiều lần.

- Bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ, đồng bộ và thường xuyên cập nhật.

- Ưu tiên sử dụng các nền tảng số và cơ sở dữ liệu dùng chung của Trung ương và tỉnh.

- Dữ liệu được chuẩn hóa theo biểu mẫu thống nhất; bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ, khai thác và mở rộng kết nối với các cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung của tỉnh và Quốc gia.

- Không đầu tư trùng lặp các hệ thống đã được cấp trên triển khai.

- Bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước.

- Thực hiện theo lộ trình phù hợp với nguồn lực và điều kiện thực tế của địa phương.

2. Giai đoạn 1 (7/2026 – 12/2026) : Xây dựng dữ liệu nền và Bản đồ số phiên bản 1.0

- Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Kế hoạch.

- Ban hành Bộ tiêu chí, danh mục dữ liệu số dùng chung.

- Xây dựng biểu mẫu thu thập và chuẩn hóa dữ liệu.

- Tổ chức rà soát, thu thập, cập nhật dữ liệu từ các cơ quan, đơn vị và các thôn.

-Xây dựng Kho dữ liệu số dùng chung ban đầu.

- Xây dựng Bản đồ số thông minh xã Lao Bảo phiên bản 1.0 trên nền tảng số.

- Xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê và trực quan hóa dữ liệu phục vụ lãnh đạo xã.

Kết quả:

- Hình thành Kho dữ liệu số dùng chung ban đầu.

- Hoàn thành các lớp dữ liệu nền.

- Đưa vào khai thác Bản đồ số thông minh phiên bản 1.0.

3. Giai đoạn 2 (01/2027 - 12/2027): Tích hợp dữ liệu chuyên sâu

- Tiếp tục cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Tích hợp dữ liệu về quy hoạch, đầu tư công, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, phòng chống thiên tai và các lĩnh vực khác theo quy định.

- Hoàn thiện Bản đồ số thông minh phiên bản 2.0.

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Kết quả:

- Hoàn thiện các lớp dữ liệu chuyên ngành.

- Hoàn thiện Bản đồ số thông minh phiên bản 2.0.

- Hình thành hệ thống báo cáo, thống kê phục vụ điều hành.

4.  Giai đoạn 3 (01/2028 – 12/2028): Hoàn thiện nền tảng điều hành số và định hướng IOC

-  Hoàn thiện các công cụ hỗ trợ điều hành trên nền tảng dữ liệu số.

- Xây dựng các Dashboard phục vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã.

- Xây dựng hệ thống báo cáo điều hành tổng hợp theo thời gian thực.

- Nghiên cứu tích hợp các chức năng điều hành thông minh trên cơ sở các nền tảng dùng chung của tỉnh.

- Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tra cứu, khai thác dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định khi đủ điều kiện triển khai.

Kết quả:

- Hệ thống dữ liệu số được vận hành ổn định.

- Hình thành bộ Dashboard điều hành của lãnh đạo xã.

- Hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền số.

- Có cơ sở để tích hợp hoặc kết nối IOC khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Dự kiến phân công quản lý và cập nhật dữ liệu (Phụ lục dự thảo)

5.1. Nhóm dữ liệu hành chính và dân cư

- Diện tích tự nhiên toàn xã và từng thôn.

- Dân số, số hộ gia đình.

- Cơ cấu dân tộc.

- Lao động trong độ tuổi.

- Tỷ lệ tham gia BHYT.

- Biến động dân cư.

- Các chỉ tiêu công dân số.

Chủ trì: Văn phòng HĐND và UBND xã.

Phối hợp: Công an xã, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Kinh tế, các thôn.

Thời gian cập nhật: Hằng quý hoặc khi có biến động lớn.

5.2. Nhóm dữ liệu kinh tế

- Doanh nghiệp đang hoạt động.

- Hợp tác xã.

- Tổ hợp tác.

- Hộ kinh doanh.

- Chợ, trung tâm thương mại.

- Điểm dịch vụ, logistics.

- Cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Các sản phẩm OCOP.

- Thu ngân sách.

- Chi ngân sách.

- Các dự án đầu tư công.

Chủ trì: Phòng Kinh tế.

Phối hợp: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, các thôn.

Thời gian cập nhật: Hằng quý.

5.3. Nhóm dữ liệu du lịch, thương mại, dịch vụ

- Điểm du lịch.

- Di tích lịch sử.

- Danh lam thắng cảnh.

- Điểm check-in.

- Nhà hàng.

- Khách sạn.

- Nhà nghỉ.

- Cơ sở lưu trú.

- Các điểm giới thiệu sản phẩm địa phương.

- Hình ảnh, video giới thiệu.

Chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội.

Phối hợp: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, các thôn.

Thời gian cập nhật: Hằng quý.

5.4. Nhóm dữ liệu đất đai, quy hoạch, xây dựng

- Hiện trạng sử dụng đất.

- Quy hoạch sử dụng đất.

- Quy hoạch xây dựng.

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Công trình công cộng.

- Trụ sở cơ quan.

- Các khu vực phát triển đô thị.

- Các dự án đầu tư đang triển khai.

Chủ trì: Phòng Kinh tế.

Phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND, các thôn.

Thời gian cập nhật: 06 tháng/lần hoặc khi có biến động.

5.5. Nhóm dữ liệu nông nghiệp và môi trường

- Cây trồng chủ lực.

- Diện tích gieo trồng.

- Chăn nuôi.

- Nuôi trồng thủy sản.

- Khu vực rừng.

- Tỷ lệ che phủ rừng.

- Các điểm ô nhiễm môi trường.

- Hệ thống cấp nước.

- Thu gom xử lý rác thải.

Chủ trì: Phòng Kinh tế.

Phối hợp: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, các thôn.

Thời gian cập nhật: Hằng quý.

5.6. Nhóm dữ liệu giáo dục, y tế

- Trường học.

- Điểm trường.

- Số lượng học sinh.

- Giáo viên.

- Cơ sở y tế.

- Dữ liệu BHYT.

- Công tác tiêm chủng.

- Các chỉ tiêu y tế cơ bản.

Chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội.

Phối hợp: Trạm Y tế xã, các trường học, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Thời gian cập nhật: Hằng quý.

5.7. Nhóm dữ liệu an sinh xã hội

- Người có công.

- Thân nhân người có công.

- Hộ nghèo.

- Hộ cận nghèo.

- Đối tượng bảo trợ xã hội.

- Người khuyết tật.

- Người cao tuổi.

- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Chủ trì: Phòng Văn hóa - Xã hội.

Phối hợp: Trạm Y tế xã, các trường học, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, các thôn.

Thời gian cập nhật: Hằng quý.

5.8. Nhóm dữ liệu quốc phòng - an ninh (Việc cung cấp, quản lý và khai thác dữ liệu thuộc nhóm này phải thực hiện theo chế độ bảo mật và phân quyền theo quy định của pháp luật)

- Các khu vực quốc phòng.

- Lực lượng dân quân.

- Chỉ tiêu quốc phòng.

- Tình hình an ninh trật tự.

- Các điểm phức tạp về ANTT.

- Tình hình tệ nạn xã hội.

- Công tác phòng cháy chữa cháy.

- Công tác phòng chống ma túy.

Chủ trì: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Phối hợp: Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND xã, các thôn.

Thời gian cập nhật: Theo quy định chuyên ngành.

5.9. Nhóm dữ liệu phục vụ phòng chống thiên tai và điều hành khẩn cấp

- Điểm có nguy cơ sạt lở.

- Điểm ngập lụt.

- Khu vực xung yếu.

- Công trình phòng chống thiên tai.

- Lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ trì: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã (Phòng Kinh tế)

Phối hợp: Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, các thôn.

Thời gian cập nhật: Theo quy định chuyên ngành.

6. Cơ chế vận hành và cập nhật dữ liệu

- Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý dữ liệu có trách nhiệm tổ chức thu thập, rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và quản lý dữ liệu thuộc lĩnh vực phụ trách theo danh mục dữ liệu được UBND xã ban hành.

- Việc cập nhật dữ liệu được thực hiện theo tần suất quy định đối với từng nhóm dữ liệu. Đối với các dữ liệu được khai thác từ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc nền tảng số dùng chung của Trung ương, tỉnh, việc cập nhật được thực hiện thông qua kết nối, chia sẻ hoặc đồng bộ dữ liệu, hạn chế nhập liệu thủ công trùng lặp.

- Đối với các dữ liệu thực hiện cập nhật thủ công, các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc cập nhật trước ngày 20 của tháng cuối quý để phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá và báo cáo.

- Dữ liệu được khai thác, sử dụng đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin mạng và các quy định pháp luật có liên quan.

7. Cơ chế kiểm tra, đánh giá

- Đưa kết quả cập nhật dữ liệu số vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm của cơ quan, đơn vị và cá nhân được giao phụ trách.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về chất lượng và tiến độ cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

- Định kỳ 06 tháng và hằng năm tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch.

- Kịp thời biểu dương các đơn vị thực hiện tốt; nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa bảo đảm tiến độ.

8. Đào tạo, tuyên truyền và phát triển nguồn nhân lực số

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về quản trị dữ liệu, khai thác dữ liệu số, cập nhật dữ liệu trên hệ thống.

- Hướng dẫn các thôn, cơ quan, đơn vị thực hiện chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu theo quy định.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, dữ liệu số và sử dụng bản đồ số trong quản lý nhà nước.

- Khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong giải quyết công việc hằng ngày.

9. Bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu

- Thực hiện phân loại dữ liệu theo mức độ công khai, chia sẻ và bảo mật.

- Thiết lập cơ chế phân quyền khai thác dữ liệu.

- Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ.

- Bảo đảm an toàn hệ thống theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

- Quản lý, khai thác dữ liệu cá nhân đúng quy định của pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

- Ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Nguồn kinh phí từ các chương trình, đề án, dự án về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, dữ liệu số và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên.

- Nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguồn xã hội hóa, viện trợ, tài trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc bố trí kinh phí

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí theo khả năng cân đối ngân sách hằng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Ưu tiên bố trí kinh phí cho việc xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu; xây dựng Kho dữ liệu số dùng chung, Bản đồ số thông minh, hệ thống báo cáo, Dashboard điều hành và các nền tảng dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành.

- Việc đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu và các hạng mục liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Ưu tiên khai thác, sử dụng các nền tảng số, cơ sở dữ liệu, phần mềm và hạ tầng kỹ thuật dùng chung của Trung ương, tỉnh và địa phương nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh trùng lặp và tiết kiệm kinh phí.

3. Xây dựng dự toán kinh phí

Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao, lộ trình thực hiện Kế hoạch và khả năng cân đối ngân sách, Văn phòng HĐND và UBND xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát nhu cầu, tham mưu UBND xã bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Kế hoạch trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định; đồng thời lồng ghép nguồn kinh phí từ các chương trình, đề án, dự án có liên quan và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ triển khai thực hiện Kế hoạch.

Nguồn lực thực hiện Kế hoạch được ưu tiên cho các nhiệm vụ xây dựng, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu; xây dựng Kho dữ liệu số dùng chung, Bản đồ số thông minh, hệ thống báo cáo, Dashboard phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; đào tạo, tập huấn, duy trì, vận hành và từng bước hoàn thiện các nền tảng số phục vụ chuyển đổi số của địa phương. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được xác định cụ thể theo từng nhiệm vụ, từng giai đoạn và được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời huy động, lồng ghép các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND và UBND xã

- Là cơ quan thường trực, tham mưu UBND xã tổ chức triển khai Kế hoạch; chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành Kho dữ liệu số dùng chung, Bản đồ số thông minh, hệ thống báo cáo, Dashboard phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện thu thập, chuẩn hóa, cập nhật, đồng bộ dữ liệu theo quy định; chủ trì kiểm tra chất lượng dữ liệu, tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã.

- Chủ trì xây dựng dự thảo Bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan; tổng hợp, hoàn thiện trình UBND xã xem xét, ban hành theo quy định.

2. Phòng Kinh tế

Chủ trì rà soát, thu thập, chuẩn hóa, cung cấp và cập nhật dữ liệu thuộc các lĩnh vực kinh tế, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đất đai, quy hoạch, đầu tư công, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, nông nghiệp, phòng chống thiên tai và các lĩnh vực kinh tế khác thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời của dữ liệu được cung cấp.

3. Phòng Văn hóa - Xã hội

Chủ trì quản lý, rà soát, thu thập, chuẩn hóa, cung cấp và cập nhật dữ liệu thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, người có công, giảm nghèo, an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và kịp thời của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

4. Công an xã

Phối hợp cung cấp, đối soát, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã trong quá trình cập nhật, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

5. Ban Chỉ huy Quân sự xã

Phối hợp cung cấp, cập nhật dữ liệu thuộc lĩnh vực quốc phòng, phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật và quy định bảo mật chuyên ngành.

6. Các cơ quan, đơn vị, trường học, Trạm Y tế và các thôn

Có trách nhiệm rà soát, thu thập, chuẩn hóa, cung cấp và cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Kế hoạch; bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của dữ liệu được cung cấp.

7. Đơn vị tư vấn công nghệ

Thực hiện khảo sát, tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ, đào tạo và hỗ trợ vận hành hệ thống theo quy định của pháp luật.

8. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã

Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia cung cấp thông tin, khai thác hiệu quả dữ liệu số, bản đồ số và các nền tảng số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Kho dữ liệu số, Bản đồ số thông minh và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) xã Lao Bảo giai đoạn 2026 – 2028, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND và UBND xã trong quá trình xây dựng, vận hành và khai thác Kho dữ liệu số, Bản đồ số thông minh và các công cụ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của xã. Định kỳ hằng quý hoặc khi có yêu cầu, các đơn vị thực hiện cập nhật dữ liệu và báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng HĐND và UBND xã để tổng hợp, tham mưu UBND xã theo dõi, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - TT Đảng uỷ; TT HĐND xã - CT, các PCT.UBND xã; - UBMTTQ Việt Nam xã; - Công an, Quân sự xã; - Các phòng, trung tâm, cơ quan, đơn vị thuộc xã; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Anh Vũ |
| --- | --- |

PHỤ LỤC (DỰ THẢO)
Danh mục Bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã trên môi trường điện tử (phục vụ lấy ý kiến hoàn thiện)

| STT | Tên chỉ số | Đơn vị | Thông tin, dữ liệu | Đầu mối báo cáo | Tần suất báo cáo | Danh mục CSDL | Cơ quan chủ quản CSDL | Nguồn dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | NHÓM CHỈ SỐ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH HÀNG NGÀY, HÀNG THÁNG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cây hàng năm chủ yếu (Cây lúa; cây sắn; cây ngô; cây khoai lang; Rau các loại...) | Ha | Diện tích trồng | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL cây hàng năm | Phòng Kinh tế | Báo cáo thống kê nông nghiệp của các thôn, HTX, cơ sở sản xuất |
|  |  |  | Diện tích cho thu hoạch |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với vụ trước |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với cùng kỳ năm trước |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấn | Sản lượng |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với vụ trước |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với cùng kỳ năm trước |  |  |  |  |  |
| 2 | Cây lâu năm chủ yếu (Cây ăn quả, cây chuối...) | Ha | Diện tích trồng | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL cây hàng năm | Phòng Kinh tế | Báo cáo thống kê nông nghiệp của các thôn, HTX, cơ sở sản xuất |
|  |  |  | Diện tích trồng mới |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với cùng kỳ năm trước |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấn | Sản lượng |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với vụ trước |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với cùng kỳ năm trước |  |  |  |  |  |
| 3 | Chỉ số về rừng | Ha | Diện tích trồng mới trong kỳ báo cáo | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL về rừng | Phòng Kinh tế | Kiểm lâm địa bàn, Ban quản lý rừng, thống kê cơ sở |
|  |  | Ha | Diện tích rừng khai thác trong kỳ |  |  |  |  |  |
|  |  | Ha | Tổng diện tích rừng |  |  |  |  |  |
|  |  | M3 | Sản lượng khai thác |  |  |  |  |  |
| 4 | Chỉ số về thủy sản | Ha | Diện tích nuôi trồng thủy sản mới trong kỳ báo cáo | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL về thủy sản | Phòng Kinh tế | Thống kê cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản |
|  |  | Ha | Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản |  |  |  |  |  |
|  |  | M3 | Nuôi trồng thủy sản lồng/bè |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấn | Sản lượng thủy sản khai thác tự nhiên |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấn | Sản lượng nuôi trồng |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấn | Tổng sản lượng thủy sản |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấn | Lũy kế tổng sản lượng thủy sản |  |  |  |  |  |
| 5 | Sản phẩm OCOP | Sản phẩm | Số sản phẩm OCOP được công nhận mới trong kỳ báo cáo | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL OCOP | Phòng Kinh tế | Hồ sơ OCOP, chủ thể OCOP |
|  |  |  | Tổng số sản phẩm đã được công nhận |  |  |  |  |  |
|  |  | Triệu đồng | Tổng doanh thu |  |  |  |  |  |
| 6 | Chỉ số về thu ngân sách | Tỷ đồng | Số thu trong ngày | Phòng Kinh tế | Tuần/ tháng | CSDL thu ngân sách nhà nước | Phòng Kinh tế | Kho bạc Nhà nước, cơ quan Thuế, phần mềm quản lý ngân sách |
|  |  | Tỷ đồng | Lũy kế đến kỳ báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So sánh với dự toán |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So sánh cùng kỳ năm trước |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với kịch bản thu |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ đồng | Chia theo nguồn thu (Hải quan; nội địa; thu cân đối; thu đóng góp CSHT...) |  |  |  |  |  |
| 7 | Chỉ số về chi ngân sách | Tỷ đồng | Số chi trong ngày | Phòng Kinh tế | Tuần/ tháng | CSDL chi ngân | Phòng Kinh tế | Kho bạc Nhà nước, phần mềm quản lý ngân sách |
|  |  | Tỷ đồng | Lũy kế đến kỳ báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ đồng | Các khoản chi chủ yếu (tổng chi ngân sách nhà nước, chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, ...) |  |  |  |  |  |
| 8 | Chỉ số về giải ngân vốn đầu tư công | Tỷ đồng | Số giải ngân trong kỳ báo cáo | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL dự án đầu tư | Phòng Kinh tế | Chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước |
|  |  |  | Lũy kế đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So sánh với kế hoạch |  |  |  |  |  |
| 9 | Chỉ số về giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia | Tỷ đồng | Số giải ngân trong kỳ báo cáo | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL dự án đầu tư | Phòng Kinh tế | Chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước |
|  |  |  | Lũy kế đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So sánh với kế hoạch |  |  |  |  |  |
| 10 | Chỉ số về môi trường | % | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL môi trường | Phòng Kinh tế | Đơn vị thu gom rác thải, thống kê cơ sở |
|  |  |  | Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấn | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn (luỹ kế đến thời điểm báo cáo) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý trên địa bàn (luỹ kế đến thời điểm báo cáo) |  |  |  |  |  |
|  |  | Hộ | Tổng số hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn (luỹ kế đến thời điểm báo cáo) |  |  |  |  |  |
| 11 | Đầu đàn vật nuôi (đàn trâu; đàn bò; đàn lợn) | Con | Tổng đàn vật nuôi | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL đàn vật nuôi | Phòng Kinh tế | Thống kê cơ sở, hộ chăn nuôi |
|  |  | % | So với tháng trước |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với cùng kỳ năm trước |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấn | Lũy kế sản lượng thịt hơi |  |  |  |  |  |
| 12 | Đầu đàn gia cầm (đàn gà; vịt; ngan ...) | Nghìn con | Tổng đàn vật nuôi | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL đàn vật nuôi | Phòng Kinh tế | Thống kê cơ sở, hộ chăn nuôi |
|  |  | % | So với tháng trước |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với cùng kỳ năm trước |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấn | Lũy kế sản lượng thịt hơi |  |  |  |  |  |
| 13 | Đầu đàn vật nuôi khác (Đàn ngựa, đàn dê, đàn hươu, ...) | Con | Tổng đàn vật nuôi | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL đàn vật nuôi | Phòng Kinh tế | Thống kê cơ sở, hộ chăn nuôi |
|  |  | % | So với tháng trước |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với cùng kỳ năm trước |  |  |  |  |  |
|  |  | Tấn | Lũy kế sản lượng thịt hơi |  |  |  |  |  |
| 14 | Chỉ số về doanh nghiệp | Doanh nghiệp | Số DN thành lập mới | Phòng Kinh tế | Ngày/ tháng | CSDL doanh nghiệp | Phòng Kinh tế | Cổng đăng ký kinh doanh quốc gia; cơ quan Thuế; thống kê địa phương |
|  |  | Tỷ đồng | Tổng vốn đăng ký của DN thành lập mới |  |  |  |  |  |
|  |  | Doanh nghiệp | Số DN tạm ngừng hoạt động |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số DN giải thể |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lũy kế số DN giải thể, tạm ngừng hoạt động đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
| 15 | Chỉ số về hợp tác xã | HTX | Số HTX thành lập mới | Phòng Kinh tế | Ngày/ tháng | CSDL HTX | Phòng Kinh tế | Cổng đăng ký kinh doanh quốc gia; cơ quan Thuế; thống kê địa phương |
|  |  |  | Số HTX ngừng hoạt động |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số HTX giải thể |  |  |  |  |  |
| 16 | Chỉ số về Hộ kinh doanh | HKD | Số HKD thành lập mới | Phòng Kinh tế | Ngày/ tháng | CSDL HKD | Phòng Kinh tế | Cổng đăng ký kinh doanh quốc gia; cơ quan Thuế; thống kê địa phương |
|  |  |  | Số HKD dừng hoạt động |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số HKD giải thể |  |  |  |  |  |
| 17 | Chỉ số về khách du lịch | Lượt | Số lượt khách du lịch nội địa | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý/ năm | CSDL khách du lịch | Phòng Văn hóa - Xã hội | Cơ sở lưu trú, điểm du lịch, thống kê địa phương |
|  |  | Lượt | Số lượt khách du lịch quốc tế |  |  |  |  |  |
|  |  | VNĐ | Doanh thu từ hoạt động du lịch |  |  |  |  |  |
| 18 | Chỉ số theo dõi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo | Đơn | Số cuộc tiếp công dân trong kỳ báo cáo | Văn phòng HĐND- UBND | Tháng | CSDL giải quyết khiếu nại, tố cáo | Văn phòng HĐND- UBND | Sổ tiếp công dân, hồ sơ giải quyết đơn thư |
|  |  |  | Số đơn tiếp nhận trong kỳ báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lũy kế đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số lượng đã giải quyết |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số lượng chưa giải quyết |  |  |  |  |  |
| 19 | Kiểm tra tình hình sử dụng đất, khai thác khoáng sản, thuỷ sản | Đợt | Tổng số đợt kiểm tra | Phòng kinh tế | Tháng | CSDL kiểm tra | Phòng kinh tế |  |
|  |  | Người sử dụng đất/Cơ sở | Số người sử dụng đất, cơ sở được kiểm tra |  |  |  |  |  |
|  |  | Xử lý | Số bị trường hợp xử lý vi phạm hành chính |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số bị trường hợp xử lý vi phạm hình sự |  |  |  |  |  |
|  |  | Triệu đồng | Số tiền bị xử phạt vi phạm hành chính (nếu xử phạt vi phạm hành chính) |  |  |  |  |  |
| 20 | Chỉ số về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính | Hồ sơ | Số hồ sơ được tiếp nhận | Trung tâm phục vụ HCC | Ngày/ tháng | CSDL giải quyết TTHC | Trung tâm phục vụ HCC | Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh |
|  |  | % | Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến |  |  |  |  |  |
|  |  | Hồ sơ | Lũy kế hồ sơ tiếp nhận đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn đến thời hạn báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | Hồ sơ | Số hồ sơ quá hạn chưa được giải quyết đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ DVC toàn trình |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Số tiếp người dân hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ được tiếp nhận đảm bảo để xử lý |  |  |  |  |  |
| 21 | Chỉ số công khai, minh bạch trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính | % | Tỷ lệ TTHC công bố đúng hạn | Trung tâm phục vụ HCC | Ngày/ tháng | CSDL giải quyết TTHC | Trung tâm phục vụ HCC | Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh |
|  |  |  | Tỷ lệ thủ tục hành chính được cập nhật, công khai đúng hạn |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai có đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ hồ sơ đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia |  |  |  |  |  |
| 22 | Chỉ số tiến độ, kết quả giải quyết trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính | % | Tỷ lệ hồ sơ xử lý trước hạn, đúng hạn | Trung tâm phục vụ HCC | Ngày/ tháng | CSDL giải quyết TTHC | Trung tâm phục vụ HCC | Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh |
|  |  | ngày | Thời gian giải quyết TTHC trung bình theo từng TTHC |  |  |  |  |  |
| 23 | Chỉ số cung cấp dịch vụ trực tuyến trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính | % | Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến | Trung tâm phục vụ HCC | Ngày/ tháng | CSDL giải quyết TTHC | Trung tâm phục vụ HCC | Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh |
|  |  |  | Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp hồ sơ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được tích hợp để người dân có thể thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ thủ tục hành chính có giao dịch thanh toán trực tuyến |  |  |  |  |  |
| 24 | Chỉ số số hóa hồ sơ trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính | % | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính có cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử | Trung tâm phục vụ HCC | Ngày/ tháng | CSDL giải quyết TTHC | Trung tâm phục vụ HCC | Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh |
|  |  |  | Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện số hóa hồ sơ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ hồ sơ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ hồ sơ TTHC được số hóa có kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ tái sử dụng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ứng dụng dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công |  |  |  |  |  |
| 25 | Chỉ số mức độ hài lòng trên Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính |  | Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị theo phân loại ((1) Kiến nghị về những vướng mắc, bất cập về quy định hành chính; (2) Phản ánh về hành vi của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện.) | Trung tâm phục vụ HCC | Ngày/ tháng | CSDL giải quyết TTHC | Trung tâm phục vụ HCC | Cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh |
|  |  |  | Tiến độ xử lý phản ánh, kiến nghị |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC |  |  |  |  |  |
| 26 | Chỉ số về số vụ cháy, nổ | Vụ | Số vụ trong thời điểm báo cáo Lũy kế số vụ đến thời điểm báo cáo | Công an xã | Tháng | CSDL phòng cháy chữa cháy | Công an xã | Hồ sơ nghiệp vụ Công an xã |
|  |  | Người | Số người bị thương trong thời điểm báo cáo Lũy kế số người bị thương đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số người chết trong thời điểm báo cáo Lũy kế số người chết đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | Triệu đồng | Thiệt hại trong thời điểm báo cáo Lũy kế thiệt hại đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
| 27 | Chỉ số về số vụ tai nạn giao thông | Vụ | Số vụ trong thời điểm báo cáo Lũy kế số vụ đến thời điểm báo cáo | Công an xã | Tháng | CSDL phòng cháy chữa cháy | Công an xã | Hồ sơ nghiệp vụ Công an xã |
|  |  | Người | Số người bị thương trong thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Lũy kế số người bị thương đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Số người chết trong thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Lũy kế số người chết đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
| 28 | Chỉ số về an ninh trật tự | Vụ | Số vụ việc an ninh trật tự phát sinh | Công an xã | Tháng | CSDL ANTT | Công an xã | Hồ sơ nghiệp vụ Công an xã |
|  |  | % | Tỷ lệ vụ việc đã xử lý vi phạm hành chính |  |  |  |  |  |
| 29 | Chỉ số về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu | Cơ sở | Số cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động | Phòng Kinh tế | Tháng | CSDL sản xuất công nghiệp | Phòng Kinh tế | Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; thống kê cơ sở |
|  |  | Cơ sở | Số cơ sở thành lập mới trong kỳ |  |  |  |  |  |
|  |  | Triệu đồng | Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong kỳ |  |  |  |  |  |
|  |  | Triệu đồng | Lũy kế giá trị sản xuất đến kỳ báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Lao động làm việc trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp |  |  |  |  |  |
|  |  | % | So với cùng kỳ năm trước |  |  |  |  |  |
| 30 | Chỉ số kết quả xử lý văn bản | Văn bản | Số lượng văn bản đến trong ngày | Văn phòng HĐND- UBND | Ngày/ tháng | CSDL quản lý văn bản | Văn phòng HĐND- UBND | Hệ thống quản lý văn bản và điều hành |
|  |  |  | Số văn bản đi đã phát hành. |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ xử lý văn bản đến đúng hạn. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ văn bản đi được ký số. |  |  |  |  |  |
| 31 | Chỉ số về kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND xã giao | nhiệm vụ | Tổng số nhiệm vụ được giao trong tuần. | Văn phòng HĐND- UBND | Tuần/ tháng | CSDL quản lý văn bản | Văn phòng HĐND- UBND | Hệ thống quản lý văn bản và điều hành |
|  |  |  | Tổng số nhiệm vụ đang xử lý |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số nhiệm vụ đã hoàn thành quá hạn |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số nhiệm vụ quá hạn. |  |  |  |  |  |
| B | NHÓM CHỈ SỐ THEO DÕI NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH HẰNG QUÝ, NĂM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn | % | Nông, lâm nghiệp, thủy sản | Phòng Kinh tế | Năm |  | Phòng Kinh tế | Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê khu vực |
|  |  |  | Công nghiệp - Xây dựng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dịch vụ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm |  |  |  |  |  |
| 2 | Chỉ số về thôn công nhận đạt chuẩn nông thôn mới | thôn | Số thôn đạt chuẩn nông thôn mới đến thời điểm báo cáo | Phòng Kinh tế | Năm | CSDL thôn đạt chuẩn NTM | Phòng Kinh tế | Hồ sơ đánh giá nông thôn mới; cơ quan chuyên môn cấp tỉnh |
|  |  | % | Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới |  |  |  |  |  |
|  |  | thôn | Số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu |  |  |  |  |  |
| 3 | Chỉ số về thu hút đầu tư | Dự án | Số dự án được thu hút có quyết định đầu tư | Phòng Kinh tế | Quý/ Năm | CSDL dự án đầu tư | Phòng Kinh tế | Hồ sơ dự án đầu tư; cơ quan đăng ký đầu tư |
|  |  | Tỷ đồng | Số vốn đăng ký |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ đồng | Lũy kế đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
| 4 | Hoạt động thương mại, dịch vụ và logistics | Tỷ đồng | Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ | Phòng Kinh tế | Quý/ năm | CSDL kinh tế - thương mại, dịch vụ | Phòng Kinh tế | Phòng Kinh tế; Đội Thuế khu vực; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn |
|  |  | Hộ/Doanh nghiệp | Số cơ sở kinh doanh đang hoạt động |  |  |  |  |  |
|  |  | Hộ/Doanh nghiệp | Số cơ sở kinh doanh thành lập mới |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh đúng hạn |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ đồng | Thu ngân sách từ hoạt động thương mại, dịch vụ |  |  |  |  |  |
| 5 | Hộ nghèo, cận nghèo | Hộ | Số hộ nghèo biến động trong kỳ báo cáo | Phòng Kinh tế | Năm | CSDL hộ nghèo | Phòng Kinh tế | CSDL hộ nghèo; kết quả rà soát hộ nghèo hằng năm |
|  |  | Hộ | Lũy kế số hộ nghèo đến kỳ báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) trong kỳ báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ hộ nghèo so với cùng kỳ |  |  |  |  |  |
| 6 | Chỉ số về Bảo hiểm | % | Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý | CSDL bảo hiểm xã hội | Phòng Văn hóa - Xã hội | Cơ quan BHXH |
|  |  | % | Tỷ lệ lao động tham gia BHTN trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ lao động tham gia BHXH trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Số người hưởng BHXH, BHYT, BHTN |  |  |  |  |  |
| 7 | Chỉ số về khu công nghiệp | Km2 | Tổng diện tích quy hoạch KCN | Phòng Kinh tế | Quý/ Năm | CSDL khu Công nghiệp | Phòng Kinh tế | Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh |
|  |  | Km2 | Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê |  |  |  |  |  |
|  |  | Km2 | Diện tích đất đã cho thuê |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ lấp đầy KCN |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ đồng | Thu ngân sách từ KCN |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số lao động |  |  |  |  |  |
|  |  | Triệu đồng | Thu nhập bình quân người lao động |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ nước thải được xử lý đạt chuẩn |  |  |  |  |  |
| 8 | Chỉ số về cụm công nghiệp | Km2 | Tổng diện tích quy hoạch khu kinh tế | Phòng Kinh tế | Quý/ Năm | CSDL cụm công nghiệp | Phòng Kinh tế | Cơ quan quản lý cụm công nghiệp |
|  |  | Km2 | Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê |  |  |  |  |  |
|  |  | Km2 | Diện tích đất đã cho thuê |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ lấp đầy khu kinh tế |  |  |  |  |  |
|  |  | Tỷ đồng | Thu ngân sách từ khu kinh tế |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số lao động |  |  |  |  |  |
|  |  | Triệu đồng | Thu nhập bình quân người lao động |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ nước thải được xử lý đạt chuẩn |  |  |  |  |  |
| 9 | Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin | % | Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý/ Năm | CSDL Y tế | Phòng Văn hóa - Xã hội | Trạm Y tế xã, Hệ thống thông tin Tiêm chủng Quốc gia |
| 10 | Người dân được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử | % | Tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý/ Năm | CSDL Y tế | Phòng Văn hóa - Xã hội | Trạm Y tế xã; hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử |
| 11 | Chỉ số về bảo trợ xã hội | Người | Số người được trợ cấp xã hội hàng kỳ báo cáo | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý/ Năm | CSDL bảo trợ xã hội | Phòng Văn hóa - Xã hội | Phần mềm bảo trợ xã hội; hồ sơ đối tượng |
|  |  |  | Số người/hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng quý |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số người khuyết tật được cấp giấy chứng nhận |  |  |  |  |  |
| 12 | Chỉ số về công chức, viên chức | Người | Tổng số công chức | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý/ năm | CDSL CCVC | Phòng Văn hóa - Xã hội | CSDL cán bộ, công chức, viên chức |
|  |  |  | Tổng số viên chức |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Biên chế được giao |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Biên chế thực hiện |  |  |  |  |  |
| 13 | Chỉ số lao động được tạo việc làm mới | Người | Số lao động được tạo việc làm mới | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý/ năm | CSDL việc làm | Phòng Văn hóa - Xã hội | Điều tra lao động việc làm; thống kê địa phương |
|  |  |  | Lũy kế đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ lao động qua đào tạo |  |  |  |  |  |
| 14 | Giáo dục và đào tạo | Giáo dục mầm non |  | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý/ Năm | CSDL giáo dục | Phòng Văn hóa - Xã hội | Các cơ sở giáo dục trên địa bàn |
|  |  | Trường | Tổng số trường học |  |  |  |  |  |
|  |  | Lớp | Tổng số lớp học |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số giáo viên |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số học sinh |  |  |  |  |  |
|  |  | Trường | Số trường đạt chuẩn quốc gia |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia |  |  |  |  |  |
|  |  | Giáo dục tiểu học |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trường | Tổng số trường học |  |  |  |  |  |
|  |  | Lớp | Tổng số lớp học |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số giáo viên |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số học sinh |  |  |  |  |  |
|  |  | Trường | Số trường đạt chuẩn quốc gia |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia |  |  |  |  |  |
|  |  | Giáo dục THCS |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trường | Tổng số trường học |  |  |  |  |  |
|  |  | Lớp | Tổng số lớp học |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số giáo viên |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số học sinh |  |  |  |  |  |
|  |  | Trường | Số trường đạt chuẩn quốc gia |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia |  |  |  |  |  |
|  |  | Giáo dục THPT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trường | Tổng số trường học |  |  |  |  |  |
|  |  | Lớp | Tổng số lớp học |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số giáo viên |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số học sinh |  |  |  |  |  |
|  |  | Trường | Số trường đạt chuẩn quốc gia |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia |  |  |  |  |  |
|  |  | Giáo dục thường xuyên |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trường | Tổng số trường học |  |  |  |  |  |
|  |  | Lớp | Tổng số lớp học |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số giáo viên |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số học sinh |  |  |  |  |  |
|  |  | Đào tạo nghề, trung cấp, cao đẳng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trường | Tổng số trường học |  |  |  |  |  |
|  |  | Lớp | Tổng số lớp học |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số giáo viên |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Tổng số học sinh |  |  |  |  |  |
| 15 | Tỷ lệ che phủ rừng | % | Tỷ lệ che phủ rừng | Phòng Kinh tế | Quý/ Năm | CSDL rừng | Phòng Kinh tế | Kiểm lâm địa bàn, Ban quản lý rừng, thống kê cơ sở |
|  |  | ha | Diện tích rừng đặc dụng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diện tích rừng phòng hộ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Diện tích rừng sản xuất |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ che phủ rừng so với cùng kỳ |  |  |  |  |  |
| 16 | Ngộ độc thực phẩm | Vụ | Số vụ ngộ độc trong kỳ báo cáo | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý/ Năm | CSDL ngộ độc thực phẩm | Phòng Văn hóa - Xã hội | Trạm Y tế xã |
|  |  | Người | Số lượng nạn nhân bị ngộ độc trong kỳ báo cáo |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Số lượng người tử vong |  |  |  |  |  |
| 17 | Chỉ số DTI | Điểm | Điểm DTI năm báo cáo | Phòng Văn hóa - Xã hội | Năm | CSDL DTI | Phòng Văn hóa - Xã hội | Kết quả đánh giá DTI của cấp có thẩm quyền |
|  |  | % | So với năm trước |  |  |  |  |  |
| 18 | Chỉ số cải cách hành chính | Điểm | Điểm Chỉ số CCHC năm báo cáo | Phòng Văn hóa - Xã hội | Năm | CSDL CCHC | Phòng Văn hóa - Xã hội | Kết quả đánh giá CCHC |
|  |  | % | So với năm trước (tăng/giảm) |  |  |  |  |  |
| 19 | Chỉ số về tuyển quân nghĩa vụ | Người | Tuyển quân ngành quân đội | BCHQS | Năm | CSDL tuyển quân | BCHQS | BCHQS xã; Công an xã |
|  |  |  | Tuyển quân ngành công an | Công an xã |  |  | Công an xã |  |
| 20 | Chỉ số về lĩnh vực tôn giáo | cơ sở | Số lượng cơ sở tôn giáo trên địa bàn (chùa, nhà thờ, đền, nhà nguyện, tự viện...) | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý/ Năm | CSDL tôn giáo | Phòng Văn hóa - Xã hội | Hồ sơ quản lý nhà nước về tôn giáo |
|  |  |  | Số cơ sở tôn giáo được cấp giấy chứng nhận đất/đăng ký hoạt động |  |  |  |  |  |
|  |  | Người | Số chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số người được phong chức, bổ nhiệm mới trong kỳ. |  |  |  |  |  |
| 21 | Chỉ số về lĩnh vực tư pháp | Người | Số người cấp giấy khai sinh | Văn phòng HĐND- UBND | Quý/ Năm | CSDL tư pháp | Văn phòng HĐND- UBND | Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử |
|  |  |  | Số người cấp giấy khai tử |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số người cấp giấy chứng nhận kết hôn |  |  |  |  |  |
|  |  | Buổi | Số lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật |  |  |  |  |  |
|  |  | Vụ | Số vụ hòa giải tại cơ sở (tổng số vụ hóa giải; số vụ việc chưa giải quyết xong; hòa giải thành; hòa giải không thành) |  |  |  |  |  |
| 22 | Công dân số | % | Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh | Phòng Văn hóa - Xã hội | Quý/ Năm |  | Phòng Văn hóa - Xã hội | Điều tra, thống kê; hệ thống TTHC |
|  |  |  | Tỷ lệ người dân sử dụng internet (4G, 5G, cáp quang, ...) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thanh toán trực tuyến | Trung tâm phục vụ HCC |  |  | Trung tâm phục vụ HCC |  |
| 23 | Chỉ số hạnh phúc người dân | % | Chỉ số hạnh phúc người dân | Phòng Văn hóa - Xã hội | Năm | CSDL hạnh phúc người dân | Phòng Văn hóa - Xã hội | Kết quả điều tra, khảo sát cấp có thẩm quyền |
| 24 | Chỉ số nước sạch | % | Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn | Phòng kinh tế | Quý/ Năm | CSDL nước | Phòng kinh tế | Đơn vị cấp nước; thống kê địa phương |
| C | NHÓM CHỈ SỐ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP NHƯ THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, ỨNG PHÓ VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thông tin về khí tượng thủy văn |  | Số liệu quan trắc khí tượng thủy văn (Bão, gió, lượng mưa ...) | Phòng kinh tế | Giờ/ Ngày | CSDL giảm nghèo | Phòng kinh tế | Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; Đài KTTV khu vực; Ban Chỉ huy PTDS xã |
|  |  | Bản tin | Bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai khí tượng thuỷ văn tại khu vực xảy ra thiên tai, dịch bệnh, ứng phó và tìm kiếm cứu nạn |  |  |  |  |  |
| 2 | Thông tin về dân sinh - kinh tế khi gặp thiên tai | Số dân | Dân cư (bị chết; thương; sơ tán ..) | Phòng kinh tế | Giờ/ Ngày | CSDL dân sinh - kinh tế khi gặp thiên tai | Phòng kinh tế | Ban quản lý thôn; Công an xã; Ban Chỉ huy Quân sự xã |
|  |  | Nhà | Nhà ở (hư hỏng, tốc mái, thiêu rụi..) |  |  |  |  |  |
|  |  | M2 | Diện tích đất trồng trọt bị ảnh hưởng |  |  |  |  |  |
|  |  | Con | Số con gia súc, gia cầm bị ảnh hưởng |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | Diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng |  |  |  |  |  |
| 3 | Các thông tin dữ liệu về giao thông vận tải | Điểm | Số điểm có nguy cơ sạt lở, úng ngập, bao gồm tọa độ, chiều dài, phương án xử lý... | Phòng Kinh tế | Giờ/ Ngày | CSSL thông tin về GTVT | Phòng Kinh tế | Ban quản lý thôn; cơ quan quản lý đường bộ |
|  |  | M | Số lượng đường giao thông bị ảnh hưởng |  |  |  |  |  |
|  |  | M | Số lượng đê bị ảnh hưởng |  |  |  |  |  |
| 4 | Dịch bệnh nhóm A, B theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm | Điểm | Số điểm diễn ra dịch bệnh | Phòng Văn hóa - Xã hội | Giờ/ Ngày | CSDL dịch bệnh | Phòng Văn hóa - Xã hội | Trạm Y tế xã; hệ thống giám sát dịch bệnh; cơ sở khám chữa bệnh |
|  |  | Người | Số người mắc bệnh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số người tử vong do dịch bệnh |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số người có nguy cơ mắc bệnh |  |  |  |  |  |
| 5 | Chỉ số về dịch bệnh động vật | Ổ | Số ổ dịch phát sinh trong kỳ (theo từng bệnh: DTLCP, LMLM, Cúm gia cầm, Tai xanh, Viêm da nổi cục...). | Phòng Kinh tế | Giờ/ Ngày | CSDL dịch bệnh động vật | Phòng Kinh tế | Nhân viên thú y; cơ sở chăn nuôi; Ban quản lý thôn |
|  |  | Thôn | Số thôn có ổ dịch. |  |  |  |  |  |
|  |  | Con | Số lượng gia súc, gia cầm mắc bệnh. |  |  |  |  |  |
|  |  | Con | Số lượng gia súc, gia cầm chết/tiêu hủy do dịch |  |  |  |  |  |
| 6 | Nhóm Chỉ số liên quan đến 04 tại chỗ | Người | Con người (bao gồm lực lượng dân quân tự vệ, công an, đoàn viên thanh niên, lực lượng xung kích tại cơ sở,...) | Phòng kinh tế | Tháng |  | Phòng kinh tế | BCH Phòng thủ dân sự xã |
|  |  | Cơ sở | Cơ sở vật chất, trang thiết bị (ô tô các loại, thuyền tôn, xuồng máy, áo phao...) |  |  |  |  |  |
|  |  | Địa điểm | Địa điểm có thể sử dụng làm nơi tránh trú bão khi xảy ra thiên tai (trường học, nhà văn hóa...) |  |  |  |  |  |
| D | NHÓM CHỈ SỐ THEO DÕI VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền giao | Số nhiệm vụ | Tổng số nhiệm vụ được giao | Văn phòng HĐND- UBND | Tháng | CSDL theo nhiệm vụ và chỉ đạo điều hành | Văn phòng HĐND- UBND | Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; các báo cáo cập nhật của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ |
|  |  |  | Số nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số nhiệm vụ hoàn thành quá hạn |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Số nhiệm vụ đang triển khai |  |  |  |  |  |
|  |  | % | Tỷ lệ hoàn thành quá hạn |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ hoàn thành đúng hạn |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tỷ lệ chưa hoàn thành quá hạn |  |  |  |  |  |

Lưu ý:

- Bộ chỉ số, danh mục dữ liệu, cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu và đầu mối cập nhật dữ liệu trong Phụ lục này là dự thảo phục vụ lấy ý kiến.

- Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chỉ số, nguồn dữ liệu, tần suất cập nhật và đơn vị chủ trì phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Sau khi tổng hợp ý kiến góp ý, Văn phòng HĐND và UBND xã tham mưu UBND xã ban hành Quyết định quy định chính thức về Bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và phân công quản lý, cập nhật dữ liệu số trên địa bàn xã.